个人周报

报告期：2016-10-31至 2016-11-6

报告人：王占健

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 项目开发模块的分配 | 2016-11-7~2016-11-7 | 已完成 |
| 1. 项目编码开发前对小组统一培训 | 2016-11-8~2016-11-8 | 已完成 |
| 1. 迭代拟定项目开发规范 | 2016-11-7~2016-11-15 | 进行中 |
| 1. 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 已完成 |

* **问题和关注点**

本周工作重点在界面原型设计和开发相关知识的学习，问题是界面依然不太美观，小组有些成员基础知识不太扎实

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.界面原型设计的更改和进一步完善 | 2016-11-14~2016-11-15 | 未开始 |
| 2..消息管理功能（接收、发送）编码实现 | 2016-11-16~2016-11-17 | 未开始 |