个人周报

报告期：2016-10-31至 2016-11-6

报告人：王占健

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 系统架构设计 | 2016-11-4~2016-11-5 | 已完成 |
| 拟定开发规范 | 2016-11-2~2016-11-15 | 进行中 |
| 业务逻辑架构图 | 2016-11-2~2016-11-3 | 已完成 |

* **问题和关注点**

整个项目的前期准备工作，包过项目的功能选择，项目可行性分析，项目的业务流程、系统架构和数据库的设计等

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目开发模块的分配 | 2016-11-7~2016-11-7 | 未开始 |
| 项目编码开发前统一培训 | 2016-11-8~2016-11-8 | 未开始 |
| 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 未开始 |
| 迭代拟定开发规范 | 2016-11-7~2016-11-15 | 进行中 |