个人周报

报告期：11.1至11.6

报告人：吕一帆

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 界面原型设计 | 2016-11.2-2016-11.6 | 80% |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

还有一些界面没有完成，只是大体将模板制作了出来，还是需要一些改进

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| Thinkphp、微信自行学习 | 2016-11-7~2016-11-7 | 未完成 |
| 项目编码开发前统一学习 | 2016-11-8~2016-11-8 | 未完成 |
| 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 未完成 |
|  |  |  |