个人周报

报告期：2016-11-01至2016-11-06

报告人：崔天月

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目可行性分析 | 2016-11-02~2016-11-06 | 已完成 |
| 每日立会记录 | 2016-11-02~2016-11-06 | 已完成 |

* **问题和关注点**

项目的可行性分析主要是从技术可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策等多个方面进行分析，结合我们项目的设计方案进行的基本预测进行论述，具有一定的真实准确性。每日立会记录，归纳小组遇到的问题和当日计划进度。专业知识上仍有欠缺，需要继续学习。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 自行学习ThinkPHP | 2016-11-7~2016-11-7 | 未完成 |
| 1. 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 未完成 |