个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-12

报告人：崔天月

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. Thinkphp、微信自行学习 | 2016-11-7~2016-11-7 | 已完成 |
| 1. 项目编码开发前统一学习 | 2016-11-8~2016-11-8 | 已完成 |
| 1. 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 已完成 |

* **问题和关注点**

问题：界面原型不够美观，功能不够完善，小组成员有些人基础不太扎实

关注点：界面原型的设计和完善，小组成员基础知识的培训

* **下周工作安排**

|  |  |
| --- | --- |
| 任务 | 时间区间 |
| 2.需求说明书 | 2016-11-14~2016-11-15 |
| 8.学习产品相关知识和技能，负责为网站实用性和使用性把关 | 2016-11-16~2016-11-17 |