个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-21

报告人：王天昊

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 技术难点分析，创建数据库 | 2016-11-14~2016-11-15 | 已完成 |

* **问题和关注点**

做完技术难点分析之后发现现有的知识做起来会很吃力，所以要加紧组内所有成员知识的提高。数据库方面已经架构并搭建完毕，数据库上面暂时还未发现问题，但是还没有给除项目经理以外的人进行讲解。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.素材管理（新增、删除）的代码编辑 | 2016-11-16~2016-11-17 | 王天昊 |