个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-14

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 协同完成界面原型设计 | 2016-11-7~2016-11-14 | 100% |
| 1. 自行进行前台后台复习，为后期做准备 | 2016-11-7~2016-11-14 | 100% |
| 1. 规范化前台后台编写规范 | 2016-11-7~2016-11-14 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的布局，规范准备

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台静态页项目中心相关功能页面编码 | 2016-11-14~2016-11-16 | 完成100% |
| 自定义菜单（创建、查询、删除）编码实现 | 2016-11-16~2016-11-18 | 完成100% |